EQUIPO ALPHA
Día 27 de Noviembre del 2024 primera reunión para asignar tareas y SCRUM Master

ASIGNACIÓN DE TAREAS
Ángel Montiel – SCRUM Master
Samuel García - Diagrama de clases UML del proyecto
Saray Reyes - Diagrama Entidad Relación de la BBDD a realizar y paso a tabla del diagrama.
Raúl Astorga – Creación de un XML Schema para representar los datos de una de las compañias
Rafael Rosado – Boceto gráfico de la interfaz GUI web a utilizar
Paula López - Boceto gráfico de la interfaz GUI Android a utilizar

TO DO	IN PROGRESS	REVIEW	DONE
DIAGRAMA UML
PASO A TABLAS BBDD
XML
INTERFAZ GUI WEB
INTERFAZ GUI ANDROID

28/11/2024 Todos han asistido a la reunión diaria. No hemos podido empezar el trabajo por falta de información
29/11/2024 Todos han asistido a la reunión diaria. Algunos miembros ya han empezado a hacer el trabajo y ya hay varias ramas creadas.
30/11/2024 Todos han asistido a la reunión diaria.
2/11/2024 Todos han asistido a la reunión diaria.